“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023- 2025

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IMPLEMENTAZIONE PORTALE SITO CONTRIBUENTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZEZZA |  |  | SINDACO | 30 |
| Obiettivo: 2023 Descrizione: implementazione del portale come funzionalità da parte del cittadino che potrà ricevere direttamente le notifiche digitali ruolo ordinario TARI e eventuali notifiche di accertamento. Si è attivata la Convenzione con Poste Italiane per aderire al progetto promosso dalla RL per le spedizioni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Contattare il fornitore per l’attivazione del modulo |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Caricamento dei parametri richiesti a Poste Italiane relativi ai costi di spedizione |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Giornata di formazione dedicata al portale per n. due unità |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 4: Attivazione dell’implementazione del servizio |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 determinazione di impegno di spesa |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 2 N. giornata formativa |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORE 3 % risparmio costi di spedizione |  | 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: MARCOCCIO 20% RICCI 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.