“A” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NODO VIARIO PIAZZALE TRIESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASSIMO GALLO |  |  | ASS. ROBERTO PRIMAVERA | 40 |
| Annualità obiettivo:2023 Descrizione Obiettivo: Obiettivo iniziato nel 2022. Nel corso dell’anno 2023 si procederà al completamento della procedura di gara mediante piattaforma MEPA e all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del nodo viario in prossimità di piazzale Trieste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: affidamento lavori |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gara mediante piattaforma MEPA |  |  |  |
| FASE 2: esecuzione dei lavori |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: collaudi e rendicontazione alla Regione Lazio ai fini dell’erogazione del finanziamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 affidamento lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 esecuzione dei lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 3 collaudi e rendicontazione alla Regione Lazio ai fini dell’erogazione del finanziamento |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: ANTONELLA BUONFIGLIO 30% NICOLO’ GROSSI 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia (SI/NO), - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.