“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2023

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CAPO SETTORE |  |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA 2 SETTEMBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MASSIMO GALLO |  |  | ASS. ROBERTO PRIMAVERA | 40 |
| Annualità obiettivo: 2023-2025 Descrizione Obiettivo: Obiettivo iniziato nel 2022. Nel corso dell’anno 2023 verrà completata la procedura aperta mediante C.U.C. Castelli Romani e saranno avviati i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido comunale in Via 2 Settembre. Intervento finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, CUP H81B21010350006, di importo pari ad euro 1.995.826,00. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: appalto integrato progettazione esecutiva e lavori |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procedura aperta mediante C.U.C. Castelli Romani |  |  |  |
| FASE 2: aggiudicazione appalto |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: consegna lavori |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2023 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2023 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 appalto integrato progettazione esecutiva e lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 aggiudicazione appalto |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 3 consegna lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | di efficacia (SI/NO) |  |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: ANTONELLA BUONFIGLIO 40% MARCO PERA 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia (SI/NO), - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

** indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.