“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIGITALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Amministrativa Enrico Conigli |  | Ass. re Servizi cimiteriali | 40% |
| Annualità Obiettivo: 2024-2025 Descrizione Obiettivo: Digitalizzazione delle procedure di censimento cimiteriali e censimento procedimentale amministrativo, attraverso la realizzazione di una piattaforma in grado di informatizzare il programma di gestione dell’assegnazione dei loculi e la situazione di fatto esistente. La piattaforma verrà attivata nel corso dell’anno 2025 e verrà svolta l’attività caricamento dei dati relativi alle concessioni degli anni precedenti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Acquisto e realizzazione del software |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Digitalizzazione e caricamento dati cartacei sul software |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Attivazione piattaforma (2025) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Acquisizione piattaforma |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 % atti digitalizzati |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficienza |  |  | - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: GIUSEPPINA TANGA 100% MANUELE MUNARI 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DIGITALIZZAZIONE AULA CONSILIARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Amministrativa Enrico Conigli |  |  | 30% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Acquisto, Istallazione e attivazione di un sistema centralizzato audio-video che consenta la registrazione, trascrizione e verbalizzazione delle sedute degli organi istituzionali e delle riunioni, assemblee o convegni tenuti presso l’Ente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Acquisto e installazione del sistema centralizzato |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Attivazione definitiva del sistema |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Installazione del sistema |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficienza |  |  | - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Attivazione definitiva |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficienza |  |  | - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: ALESSIA BRINATI 20% RITA MELETANI 70% MANUELE MUNARI 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Amministrativa Enrico Conigli |  | SINDACO | 30% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Eliminazione delle liste elettorali cartacee (generali e sezionali) e dei verbali attraverso una piattaforma, anche diretta con i cittadini abilitati sulla piattaforma del Comune. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Acquisto e realizzazione del software |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Digitalizzazione e caricamento dati cartacei sul software |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Attivazione piattaforma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Acquisizione piattaforma |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 % atti digitalizzati |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficienza |  |  | - acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: ANDREA DIMA 100% ALESSIA BRINATI 80% MANUELE MUNARI 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |