“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO A RASO IN VIA PILOZZO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Tecnica Massimo Gallo |  | Assessore all’Urbanistica Lavori Pubblici e Beni Culturali – Primavera Roberto | 20% |
| Annualità Obiettivo: 2024 Descrizione Obiettivo: Obiettivo iniziato nel 2023. Nel corso dell’anno 2024 si procederà al completamento della procedura di gara mediante piattaforma MEPA e all’esecuzione dei lavori. Importo 267.922,51 procedura negoziata senza bando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: Contratto e Verbale consegna lavori |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: Esecuzione Lavori |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 3: Rendicontazione e CRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 Contratto e Verbale consegna lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 Esecuzione Lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Nicolò Grossi 50% Antonella Buonfiglio 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Tecnica Massimo Gallo |  | Assessore all’Urbanistica Lavori Pubblici e Beni Culturali – Primavera Roberto | 30% |
| Annualità Obiettivo: 2024 - 2025 Descrizione Obiettivo: Obiettivo iniziato nel 2023. Nel corso degli anni 2024-2025 si procederà al completamento della procedura di gara mediante CUC e all’esecuzione dei lavori in Via Croce del Tuscolo e Via Costagrande |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: contratto e verbale consegna lavori |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: esecuzione lavori |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 contratto e verbale consegna lavori/inizio lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 esecuzione lavori |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di impatto |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Marco Pera 100% Nicolò Grossi 50% Antonella Buonfiglio 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“B” SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2024- 2026

| ID. OB. DI PEG | NOME OBIETTIVO di PEG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESPONSABILE |  | ASSESSORATO | PESO OB. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | AFFIDAMENTO SERVIZIO RSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsabile Area Tecnica Massimo Gallo |  | Assessore all’Urbanistica Lavori Pubblici e Beni Culturali – Primavera Roberto | 50% |
| Annualità Obiettivo: 2024 - 2025 Descrizione Obiettivo: Obiettivo da iniziare nel 2024. Nel corso dell’anno 2024 si procederà a bandire gara per l’affidamento del servizio di progettazione e all’approvazione dello stesso. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO FASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 1: gara per affidamento progettazione |  | G | F | M | A | M | G | L |  | A | S | O | N | D | RESPONSABILE |  | EVENTUALI NOTE |  |  |
|  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE 2: approvazione del progetto |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| DETTAGLIO INDICATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIZIONE INDICATORE |  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2024 |  |  |  |  |  |  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2024 |  |  |  |  | TIPO DI INDICATORE* |  |  | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |  |
| INDICATORE 1 affidamento progettazione |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| INDICATORE 2 approvazione progettazione |  | SI/NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Di efficacia |  |  | acquisizione dei dati dall’ufficio che presidia le relative attività |  |  |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE: Maria Grazia Venditto 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |